COMPTE RENDU DE PROJET

Mise en place d’une campagne de simulation de phishing

Association des Guides et Scouts d’Europe (AGSE)

| Candidat | Paula Ciacan |
| --- | --- |
| Entreprise | Jesto Informatique |
| Client | AGSE – scouts-europe.org |
| Période | Février – Mai 2026 |
| Technologies | GoPhish, Postfix, Nginx, Debian 13 |
| Durée | ~3 mois |

# 1. Contexte et présentation de l’entreprise

## 1.1 Jesto Informatique

Jesto Informatique est une société de services informatiques (ESN) dont la mission est d’accompagner ses clients dans la gestion, la sécurisation et l’évolution de leurs systèmes d’information. Ses prestations couvrent notamment l’administration système et réseau, la cybersécurité, le support utilisateur et le conseil en transformation numérique.

Dans le cadre de ma formation BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), j’effectue mon alternance au sein de Jesto Informatique où je participe à des missions techniques variées auprès des clients de l’entreprise.

## 1.2 Le client : l’Association des Guides et Scouts d’Europe

L’Association des Guides et Scouts d’Europe (AGSE) est une association loi 1901 dont l’activité principale est l’encadrement et la formation de jeunes scouts à travers la France et l’Europe. Elle regroupe des salariés et des bénévoles, organisés autour de deux environnements de messagerie distincts :

- Google Workspace : utilisé par les bénévoles (domaine scouts-europe.org)

- Microsoft 365 : utilisé par les salariés

La mission a été confiée à Jesto Informatique par la directrice des opérations informatiques de l’association, dans le cadre d’une démarche proactive de sensibilisation à la cybersécurité.

# 2. Présentation du projet et objectifs

## 2.1 Problématique

Le phishing représente aujourd’hui plus de 80 % des cyberattaques réussies dans les organisations. Il consiste à envoyer des courriels frauduleux imitant des services légitimes pour inciter les destinataires à divulguer leurs identifiants ou à installer des logiciels malveillants.

L’AGSE, comme de nombreuses associations, dispose d’une population de bénévoles peu sensibilisée aux risques informatiques. Une compromission de compte Google Workspace pourrait exposer des données personnelles de membres mineurs, des informations financières ou des documents internes confidentiels.

## 2.2 Objectifs du projet

- Évaluer le niveau de vigilance des bénévoles face aux tentatives de phishing

- Identifier les profils les plus vulnérables pour cibler les formations

- Mettre en place une infrastructure de simulation réutilisable pour des campagnes futures

- Produire un rapport permettant à la direction de prendre des décisions éclairées

## 2.3 Périmètre

La campagne cible uniquement les 513 bénévoles disposant de comptes Google Workspace (@scouts-europe.org). Les salariés Microsoft 365 sont exclus du périmètre car la protection Safe Links de Microsoft Defender aurait faussi les résultats en réécriturant automatiquement les liens de phishing et en générant de faux clics via des scans automatiques.

## 2.4 Chronologie du projet

| Période | Étape |
| --- | --- |
| Février 2026 | Cadrage du projet, autorisation formelle, choix de la solution |
| Mars 2026 | Déploiement des VPS OVHcloud, installation de GoPhish et Postfix, premiers tests d’envoi |
| Avril 2026 | Configuration SMTP, DNS, certificats SSL, résolution des problèmes d’authentification |
| Mai 2026 | Finalisation des templates, tests finaux, lancement de la campagne (5 mai 2026), analyse des résultats |

# 3. Cadre juridique et éthique

## 3.1 Cadre légal

En France, la réalisation d’une campagne de phishing simulée est encadrée par plusieurs textes législatifs. Sans autorisation préalable, de tels actes sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article 323-1 du Code pénal relatif à l’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (STAD), passible de 2 ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.

Article 323-1 du Code pénal : « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

## 3.2 Autorisation et périmètre

- Autorisation écrite formelle de la directrice des opérations informatiques de l’AGSE, précisant le périmètre, les dates et les objectifs de la campagne

- Périmètre strictement défini : uniquement les bénévoles disposant de comptes @scouts-europe.org

- Infrastructure dédiée : domaine et serveurs séparés du SI de l’association pour éviter tout impact sur la production

Limite identifiée : Pour une conformité juridique optimale, il aurait été préférable d’obtenir une validation du bureau directeur ou de la présidence, et de mentionner la possibilité de tests de sécurité dans la charte informatique des bénévoles.

## 3.3 Conformité RGPD

| Obligation RGPD | Mesure appliquée |
| --- | --- |
| Minimisation des données | Seules les données nécessaires à la campagne sont collectées |
| Limitation de la conservation | Suppression des données à l’issue de la période d’analyse |
| Sécurité des données | Accès à l’interface admin restreint par IP via UFW |
| Finalité déterminée | Usage strictement limité à la sensibilisation interne |

Point d’attention : GoPhish stocke les mots de passe en clair dans sa base SQLite. Cette limitation est inhérente à l’outil et a été acceptée dans le contexte d’un test interne limité dans le temps.

## 3.4 Éthique

Les résultats nominatifs sont communiqués uniquement à la direction mandante. Les statistiques générales sont anonymisées pour toute communication élargie. La page de sensibilisation affichée après le test informe immédiatement les membres de la nature de l’exercice.

# 4. Analyse et choix de la solution

## 4.1 Étude comparative des solutions

| Critère | GoPhish | Guardey | Microsoft Attack Sim. |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût | Gratuit | Abonnement mensuel | Inclus M365 E5 |
| Personnalisation | Totale | Limitée | Modérée |
| Hébergement | On-premise / VPS | SaaS | Cloud Microsoft |
| Maîtrise des données | Totale | Partielle | Microsoft |
| Compatibilité Google WS | Oui | Oui | Limitée |
| Rapports | Détaillés | Détaillés | Détaillés |

## 4.2 Solution retenue : GoPhish

GoPhish a été retenu pour sa gratuité, sa personnalisation complète et la maîtrise totale des données qu’il offre. Son hébergement sur serveur dédié garantit l’indépendance vis-à-vis des plateformes de messagerie existantes et permet d’envoyer des campagnes vers Google Workspace et Microsoft 365 depuis une infrastructure neutre.

## 4.3 Étude des coûts

| Élément | Fournisseur | Durée | Coût HT |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS GoPhish (VPS-1 OVHcloud) | OVHcloud | 6 mois | 25,68 € |
| VPS SMTP (VPS-1 OVHcloud) | OVHcloud | 6 mois | 25,68 € |
| Nom de domaine account-google.fr | OVHcloud | 1 an | 9,99 € |
| Certificats SSL Let’s Encrypt | – | – | Gratuit |
| GoPhish | Open Source | – | Gratuit |
| Total |  |  | 61,35 € |

# 5. Architecture technique

## 5.1 Flux de la campagne

GoPhish (VPS 1) → Postfix (VPS 2) → Gmail cible → Clic lien → signin.account-google.fr (VPS 1) → Soumission → awareness.account-google.fr (VPS 2)

## 5.2 Infrastructure déployée

| Rôle | Hostname | IP | OS | Specs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serveur GoPhish | vps-60be560b.vps.ovh.net | 57.129.120.79 | Debian 13 | 4 vCores / 8 Go / 75 Go |
| Serveur SMTP | vps-7xxxxxx.vps.ovh.net | 57.129.42.95 | Debian 13 | 4 vCores / 8 Go / 75 Go |

## 5.3 Justification de la séparation des rôles

La séparation en deux VPS distincts répond au principe fondamental d’hygiène informatique : un serveur = un rôle.

- Cloisonnement : en cas de compromission du serveur SMTP, l’attaquant n’accède pas à la base GoPhish contenant les credentials collectés

- Indépendance des mises à jour : chaque service peut être maintenu sans impacter l’autre

- Clarté d’administration : les logs et configurations sont séparés, facilitant le diagnostic

## 5.4 Zone DNS – account-google.fr

| Type | Sous-domaine | Valeur | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| A | signin | 57.129.120.79 | Landing page phishing |
| A | awareness | 57.129.42.95 | Page de sensibilisation |
| A | mail | 57.129.42.95 | Serveur SMTP |
| MX | (racine) | mail.account-google.fr (priorité 10) | Routage mail |
| TXT | (racine) | v=spf1 ip4:57.129.42.95 ~all | Authentification SPF |

# 6. Mise en œuvre de l’infrastructure

## 6.1 VPS GoPhish – Installation

Le système d’exploitation retenu est Debian 13 Core. La connexion aux serveurs s’effectue via PuTTY (client SSH Windows).

sudo apt update && sudo apt install unzip -y
sudo wget https://github.com/gophish/gophish/releases/.../gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip
unzip gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip -d /home/debian/
chmod +x /home/debian/gophish

## 6.2 Configuration config.json

Par défaut, GoPhish écoute sur 127.0.0.1:3333. La modification suivante permet l’accès depuis l’extérieur (restreint ensuite par UFW) :

{
  "admin_server": { "listen_url": "0.0.0.0:3333", "use_tls": true },
  "phish_server": { "listen_url": "0.0.0.0:80", "use_tls": false }
}

## 6.3 Service systemd

[Unit]
Description=Gophish Service
After=network.target
[Service]
User=root
WorkingDirectory=/home/debian
ExecStart=/home/debian/gophish
Restart=always
RestartSec=5s
[Install]
WantedBy=multi-user.target

## 6.4 VPS SMTP – Configuration Postfix (main.cf)

myhostname = mail.account-google.fr
mydomain = account-google.fr
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 57.129.120.79/32
relayhost =

Sécurisation SMTP : le paramètre mynetworks restreint le relayage d’emails à l’IP du VPS GoPhish uniquement, évitant l’open relay.

## 6.5 Problèmes rencontrés et solutions

| Problème | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Erreur « Not a directory » | Chemin incorrect dans ExecStart systemd | Correction du chemin vers le binaire |
| SASL CRAM-MD5 non supporté | GoPhish v0.12.1 impose CRAM-MD5, incompatible avec saslauthd | Sécurisation par restriction IP (mynetworks) |
| SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP | GoPhish v0.12.1 utilise d’anciennes suites TLS | Reverse proxy Nginx avec TLS moderne |
| 404 sur le domaine | Cache navigateur / rid invalide | Nouveau lien de campagne généré |

# 7. Sécurisation de l’infrastructure

## 7.1 Pare-feu UFW – VPS GoPhish

sudo ufw allow from <IP_ADMIN> to any port 22    # SSH restreint à l'IP admin
sudo ufw allow from <IP_ADMIN> to any port 3333  # Interface admin restreinte
sudo ufw allow 80                                 # Landing page publique
sudo ufw allow 443                                # HTTPS public
sudo ufw enable

## 7.2 Pare-feu UFW – VPS SMTP

sudo ufw allow from <IP_ADMIN> to any port 22
sudo ufw allow from 57.129.120.79 to any port 25  # SMTP depuis GoPhish uniquement
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443
sudo ufw enable

## 7.3 SPF – Sender Policy Framework

L’enregistrement SPF déclare les IPs autorisées à envoyer des emails pour le domaine account-google.fr. Lorsque Gmail reçoit un email, il interroge le DNS pour vérifier si l’IP expéditrice est bien listée.

v=spf1 ip4:57.129.42.95 ~all

Le suffixe ~all (softfail) a été préféré à -all (hardfail) pour éviter un rejet immédiat sur un domaine récent sans historique de réputation.

## 7.4 DKIM et DMARC

DKIM et DMARC n’ont pas été implémentés dans ce projet. L’accès au Google Admin de l’organisation a permis de whitelister le domaine expéditeur, rendant ces mécanismes non indispensables pour la délivrabilité dans ce contexte précis.

Pour une mise en production pérenne, l’implémentation de DKIM et DMARC serait fortement recommandée afin de protéger le domaine contre le display name spoofing.

# 8. Configuration de l’outil GoPhish

## 8.1 Profil d’envoi (Sending Profile)

| Champ | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| SMTP From | noreply@account-google.fr | Adresse expéditrice visible |
| Host | 57.129.42.95:25 | VPS SMTP + port SMTP |
| Username / Password | Vides | Auth par IP via mynetworks |
| Ignore Certificate Errors | Activé | Certificat auto-signé admin |

## 8.2 Template d’email

L’email simule une alerte de sécurité Google Workspace signalant une connexion suspecte depuis Bucarest, Roumanie. Ce scénario crée un sentiment d’urgence qui pousse les utilisateurs à agir sans réfléchir — technique classique de social engineering.

- Identité visuelle Google fidèlement reproduite (logo SVG, couleurs, typographie)

- Personnalisation par prénom via la variable {{.FirstName}}

- Bouton d’action avec lien {{.URL}} injecté automatiquement par GoPhish

- Pixel de tracking 1×1px pour mesurer les ouvertures

- Objet : « Alerte de sécurité – Activité inhabituelle détectée »

Limite du tracking pixel : Gmail précharge les images via ses propres serveurs depuis 2021. L’IP enregistrée est celle de Google, rendant les statistiques d’ouverture potentiellement surestimées.

## 8.3 Landing page

La landing page reproduit fidèlement la page de saisie de mot de passe Google. L’adresse email de la cible est pré-remplie via {{.Email}}, renforçant la crédibilité.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Capture Submitted Data | Activé |
| Capture Passwords | Activé |
| Redirect to | https://awareness.account-google.fr/awareness.html |

## 8.4 Page de sensibilisation

Hébergée sur le VPS SMTP via Nginx, la page de sensibilisation est accessible en HTTPS sur awareness.account-google.fr. Elle informe la cible qu’il s’agissait d’un test, lui prodigue les bons réflexes et lui demande de ne pas en parler à ses pairs pour préserver l’intégrité de la campagne.

## 8.5 Groupe de cibles et campagne

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Groupe | Bénévoles – AGSE (513 membres) |
| Source | Import CSV depuis annuaire Google Workspace |
| URL campagne | https://signin.account-google.fr |
| Date de lancement | 5 mai 2026 |

# 9. Tests et validation

## 9.1 Plan de tests

| Test | Méthode | Critère de succès | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Envoi SMTP | Send Test Email GoPhish | Email reçu sur VPS SMTP | ✔ OK |
| Délivrabilité Gmail | Envoi vers boîte réelle | Email en boîte de réception | ✔ OK |
| Affichage landing page | Tablette en 4G | Page Google affichée, email pré-rempli | ✔ OK |
| Capture credentials | Saisie mot de passe test | Credentials visibles dans GoPhish | ✔ OK |
| Redirection awareness | Soumission formulaire | Page sensibilisation affichée | ✔ OK |
| HTTPS landing page | Navigateur externe | Cadenas visible, pas d’erreur TLS | ✔ OK |

## 9.2 Difficultés rencontrées lors des tests

Les tests depuis le réseau de l’entreprise ont été bloqués par le filtre de sécurité de l’organisation, qui a détecté le domaine account-google.fr comme suspect. Ce comportement valide paradoxalement l’efficacité des outils de protection en place. Les tests ont donc été réalisés depuis un réseau externe (4G).

# 10. Résultats, analyse et recommandations

## 10.1 Résultats de la campagne

| Métrique | Valeur absolue | Taux |
| --- | --- | --- |
| Emails envoyés | 513 | 100% |
| Emails ouverts (tracking pixel) | 387 | 75,4% |
| Clics sur le lien | 156 | 30,4% |
| Identifiants soumis | 89 | 17,3% |
| Signalements au support IT | 12 | 2,3% |

## 10.2 Analyse des résultats

Le taux de clic de 30,4 % (156 personnes) et le taux de soumission de 17,3 % (89 personnes) sont préoccupants mais cohérents avec les moyennes observées lors de premières campagnes dans des structures associatives peu sensibilisées.

Le taux de signalement au support IT de seulement 2,3 % (12 personnes) est particulièrement révélateur : la grande majorité des membres n’a pas eu le réflexe de signaler un email suspect, qu’ils aient cliqué ou non.

Le taux d’ouverture de 75,4 % doit être nuancé par la limite du tracking pixel Gmail — ce chiffre peut être légèrement surestimé.

## 10.3 Recommandations

| Action | Priorité | Cibles | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Formation hygiène IT individuelle | Critique | 89 soumissions + 156 clics | Immédiat |
| Activation 2FA Google Workspace | Critique | Tous les bénévoles | 1 mois |
| Communication générale bonnes pratiques | Haute | Association entière | 1 mois |
| Mise à jour charte informatique | Haute | Direction + RH | 3 mois |
| Deuxième campagne de retest | Moyenne | Tous les bénévoles | 6 mois |

Objectif pour la prochaine campagne : réduire le taux de clic en dessous de 10 % et le taux de soumission en dessous de 5 %, grâce aux actions de formation menées dans l’intervalle.

# 11. Bilan personnel et compétences mobilisées

## 11.1 Compétences techniques mobilisées

| Compétence | Technologie / Outil |
| --- | --- |
| Administration Linux | Debian 13, systemd, UFW, Bash |
| Administration réseau | DNS OVHcloud, SPF, enregistrements A/MX/TXT |
| Sécurité des communications | SSL/TLS, Let’s Encrypt, Certbot, HTTPS |
| Services mail | Postfix, SMTP, SASL |
| Serveur web | Nginx, reverse proxy |
| Cybersécurité offensive | GoPhish, social engineering, phishing simulation |
| Développement web | HTML, CSS (landing page, page awareness) |
| Virtualisation / Cloud | VPS OVHcloud, SSH, PuTTY |

## 11.2 Compétences transversales

- Gestion de projet : planification sur 3 mois, résolution autonome des problèmes techniques

- Communication client : rédaction de documentation, présentation des résultats à la direction

- Veille juridique : compréhension du cadre légal autour des tests de pénétration et du RGPD

- Résolution de problèmes : diagnostic des erreurs SMTP, TLS et DNS, adaptation des choix techniques

## 11.3 Difficultés et apprentissages

La principale difficulté technique rencontrée a été la compatibilité SMTP entre GoPhish et Postfix. GoPhish v0.12.1 impose le mécanisme d’authentification CRAM-MD5, incompatible avec le backend saslauthd/shadow de Postfix. Après plusieurs tentatives de configuration (sasldb, auxprop), la décision pragmatique a été prise de sécuriser par restriction IP plutôt que par authentification — une dette technique identifiée et documentée.

Ce projet m’a permis de mettre en pratique de manière concrète des notions théoriques vues en formation (protocoles mail, DNS, SSL/TLS, sécurité des SI) et de découvrir les enjeux réels de la cybersécurité dans une organisation associative.

# 12. Annexes

## Annexe A – Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Phishing | Technique d’attaque par email frauduleux visant à usurper l’identité d’un service légitime |
| SPF | Sender Policy Framework – enregistrement DNS listant les IPs autorisées à envoyer des emails |
| DKIM | DomainKeys Identified Mail – signature cryptographique garantissant l’intégrité des emails |
| DMARC | Domain-based Message Authentication – politique de traitement des emails échouant SPF/DKIM |
| MTA | Mail Transfer Agent – logiciel de routage des emails (ex : Postfix) |
| UFW | Uncomplicated Firewall – pare-feu intégré à Linux |
| TLS | Transport Layer Security – protocole de chiffrement des communications réseau |
| VPS | Virtual Private Server – serveur virtuel dédié hébergé chez un fournisseur cloud |
| Open relay | Serveur SMTP acceptant de relayer des emails sans authentification |
| Social engineering | Manipulation psychologique visant à obtenir des informations confidentielles |
| 2FA | Double authentification – second facteur de vérification en plus du mot de passe |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données – réglementation européenne |

## Annexe B – Commandes clés utilisées

# Vérification des services
sudo systemctl status gophish
sudo systemctl status postfix
sudo journalctl -u gophish -f
# Vérification des ports
sudo ss -tlnp | grep -E ':80|:443|:25|:8080'
# Test SMTP
telnet 57.129.42.95 25
# Vérification DNS
dig signin.account-google.fr
dig TXT account-google.fr
# Génération certificat SSL
sudo certbot certonly --dns-ovh \
  --dns-ovh-credentials /etc/letsencrypt/ovh/ovh.ini \
  -d signin.account-google.fr

## Annexe C – Références

- Documentation GoPhish : https://docs.getgophish.com

- Documentation Postfix : https://www.postfix.org/documentation.html

- Let’s Encrypt : https://letsencrypt.org

- Article 323-1 Code pénal français

- RGPD – Règlement UE 2016/679

- Guide ANSSI – Recommandations relatives à la messagerie électronique